RAPPORT DE RÉUNION

Objet : Mise en place de la base de l’application web avec le modèle mvc, décision sur l’application C et le démonstrateur de l’utilisation de Curl, point d’avancement sur virtualisation.

Date : 03 avril 2023

Participants :

Ferreira Jiullian

Berquer Théo

Goillot Thomas

Ordre du jour :

1. Mise en place de la base de l’application web avec le modèle mvc :  
   L’objectif de cette réunion était de présenter la base du modèle mvc de notre application web. En effet le but était de détaillé le fonctionnement du contrôleur, du routeur, du modèle ainsi que les vues. Nous avons également définis les règles et bonne pratique de code à respecter pour la prochaine phase de développement.
2. Application C et démonstrateur de l’utilisation de Curl :  
   Pendant cette réunion nous avons abordé le sujet du requêteur rapide d’API en langage C demandé par notre client. En effet, nous avons déterminé que le démonstrateur devrait être présenté lors de notre prochaine réunion hebdomadaire.
3. Point d’avancement sur la virtualisation :  
   Enfin nous avons fait un point sur l’état actuel de notre travail sur la virtualisation du réseau. Nous avons conclu que nous avions réussi à prendre un peu d’avance par rapport à notre programme initial et avons donc conclu de continuer sur ce rythme de travail afin de prévoir un éventuel retards sur les autres missions.

Conclusion : En conclusion, cette réunion a permis de faire le point sur l'avancement de notre projet et de prendre des décisions importantes pour la suite de notre travail. Nous avons discuté de la mise en place de la base de l'application web avec le modèle MVC et avons défini les règles et bonnes pratiques de code à respecter. Nous avons également examiné l'avancement de notre travail sur la virtualisation et avons conclu de continuer sur le rythme actuel pour prévoir d'éventuels retards. Enfin, nous avons déterminé que le démonstrateur d'utilisation de Curl en langage C serait présenté lors de notre prochaine réunion